# Backlog LeilaoPRO

Sequenciador (para contexto)

Estrutura das funcionalidades escritas durante a Lean Inception: nome-da-funcionalidade (Esforço em Es, Valor para o negócio em $s, Valor para o usuário em <3).

Onda 1:

- Carga/Ingestão do arquivo de dados públicos da Caixa (E, $$$, <3)

- Filtros por ROI mínimo estimado e Preço Máximo (EE, $$$, <3<3<3)

- Painel de Detalhes com a Calculadora Dinâmica de Custos (ITBI, Registro) (EE, $$$, <3<3<3)

Onda 2:

- Auth integrada com EntraID existente (E, $$$, <3<3<3)

- Favoritar imóveis (E, $$$, <3<3<3)

  - MVP definido englobando as funcionalidades anteriores a esse ponto.

- Disparo de notificações via E-mail (E, $$, <3<3<3)

Onda 3:

- Criar alerta de preços (E, $, <3<3<3)

- Uso dos Agentes de IA locais para estimar tempo de desocupação (EE, $$$, <3<3<3)

- Painel de Gestão de Alertas (Meus alertas) (E, $, <3<3)

Onda 4:

- Disparo de notificações via Telegram (EE, $$$, <3<3<3)

- Disparo de notificações via WhatsApp (EE, $$$, <3<3<3)

Onda 5:

- Integração profunda com mapas e camada de pontos de interesse (segurança/comércio) (EEE, $$$, <3<3<3)

- Histórico e Logs de Notificações Enviadas (E, $, <3)

# Backlog LeilaoPRO

## Sprint 1 (5 Tickets)

LMP-8: ENABLER: Configuração do Tenant e Integração do Microsoft Entra ID B2C

LMP-9: USER STORY: Triagem Avançada e Ingestão da Base da Caixa com Paginação

LMP-10: USER STORY: Seleção Dinâmica (Master-Detail) e Calculadora de Custos Acessórios

LMP-11: USER STORY: Persistência de Favoritos com Status de Disponibilidade

LMP-14: USER STORY: Ingestão de Dados e Parsing Automatizado do CSV da Caixa Econômica

## Backlog (16 Tickets)

LMP-15: [LPRO-006] USER STORY: Visualização Detalhada do Imóvel Expandida (mapa e detalhes adicionais)

LMP-16: TASK: Sanitização de Strings e Tratamento de Truncamento de Endereços do CSV

LMP-17: TASK: Middleware de Controle de Sessão e Expiração de Tokens JWT

LMP-18: TASK: Configuração de Restrição de Escopo Global para Cross-Scope Access no Backend

LMP-19: USER STORY: Cadastro e Configuração Reativa de Regras de Alerta (Filtros Espelhados)

LMP-20: USER STORY: Painel Dinâmico de Gestão de Alertas Ativos (Edição e Remoção)

LMP-21: USER STORY: Listagem de Ativos Favoritados com Auditoria de Disponibilidade da Caixa

LMP-22: TASK: Script Cron/Job Contínuo para Matching de Alertas Salvos vs Novos Imóveis Ingeridos

LMP-27: USER STORY: Renderização de Template HTML Low-Fi do Alerta Enviado por E-mail

LMP-28: USER STORY: Interface de Caixa de Entrada (Inbox) de Notificações Disparadas

LMP-29: ENABLER: Configuração de Infraestrutura e Caching de Prompts de IA no Servidor Local Ollama

LMP-30: USER STORY: Classificação Visual de Nível de Risco do Ativo (Baixo, Médio, Alto) no Painel

LMP-31: ENABLER: Integração com Evolution API via Docker para Disparos em Lote para WhatsApp

LMP-32: ENABLER: Integração com Bot API do Telegram para Notificações Instantâneas em Tempo Real

LMP-34: USER STORY: Integração Estrutural de Mapa Socioespacial na ficha de detalhes do imóvel

LMP-35: TASK: Cruzamento de Dados de Logradouro para Carga de Pontos de Interesse (Hospitais, Escolas, Segurança)

## Definição de Pronto (DoR)

- A história deve estar escrita no formato INVEST

- A história deve estar estimada

- A história deve estar refinada

- A história deve possuir massa de teste

- O objetivo de negócio ou arquitetura está explícita

- Não possui impedimentos externos travados por outros times ou acessos.

- Ambiente de desenvolvimento pronto e devs com acesso

- Ambiente de homologação pronto

## Definição de Feito (DoD)

- Parte superior do formulário

- Códigos revisados

- Documentação técnica aprovada

- Roteiro de testes criados

- Testes unitários aprovados

- Testes funcionais aprovados

- Critérios de aceite contemplados

- O Product Ownser aceita o encerramento da história

# Detalhamento da Sprint 1

## LMP-8: ENABLER: Configuração do Tenant e Integração do Microsoft Entra ID B2C

Épico: LMP-2: Autenticação e Governança

Informações principais

Descrição

Resumo

Configurar o provedor de identidade na Azure e expor as rotas de callback para autenticação segura e controle de escopo global de usuários no LeilãoPro.

Contexto

Configuração do Tenant e integração do Microsoft Entra ID B2C.

Parte inferior do formulário

Critérios de aceite

Parte superior do formulário

Cenário 1: Usuário acessa sem estar autenticado

- Dado que um usuário tenta acessar qualquer rota interna da SPA sem token,

- Quando a requisição bater no middleware,

- Então ele deve ser redirecionado para a tela de login do Entra ID

Cenário 2: Usuário acessa e está autenticado

- Dado que um usuário tenta acessar qualquer rota interna da SPA e possua um token válido,

- Quando a requisição bater no middleware,

- Então ele deve ser direcionado para a página sem exigir autenticação

Parte inferior do formulário

## LMP-9: USER STORY: Triagem Avançada e Ingestão da Base da Caixa com Paginação

Épico: LMP-4: Core Engine & Ingestão de Dados

Informações principais

Descrição

Resumo

Como investidor, quero filtrar a base de dados pública por Tipo de Imóvel, Localização Detalhada e intervalos numéricos de Preço. Assim, posso focar apenas nas oportunidades alinhadas ao meu capital.

Contexto

A solicitação é para atender investidor iniciante ou experiente.

Parte inferior do formulário

Critérios de aceite

Parte superior do formulário

Cenário 1: Filtro de Estado

- Dado que estou no Painel de Controle e Triagem

- Quando eu selecionar o Estado "SP",

- Então o seletor de Cidades deve ser atualizado para exibir apenas as opções reais contidas na planilha (como Ribeirão Preto, São Paulo e Bauru) e a lista de imóveis deve refletir ao filtro de estado.

Cenário 2: Filtro de Cidade

- Dado que estou no Painel de Controle e Triagem

- Quando eu selecionar a Cidade "Rio de Janeiro",

- Então a lista de imóveis deve refletir ao filtro de cidade

Cenário 3: Filtro de Tipo de imóvel

- Dado que estou no Painel de Controle e Triagem

- Quando eu selecionar o tipo de imóvel “Apartamento “,

- Então a lista de imóveis deve refletir o filtro de Tipo de Imóvel

Cenário 4: Filtro por Intervalos de preço

- Dado que estou no Painel de Controle e Triagem

- Quando que preencho o campo "Faixa de preço (Lance Mínimo)” com 50.000 e "Faixa de preço (Lance Máximo)” com 150.000,

- Então a lista de imóveis deve omitir qualquer imóvel com preço fora dessa faixa.

Cenário 5: Retornar os filtros para o valor padrão

- Dado que estou no Painel de Controle e Triagem

- Quando eu atualizo os filtros para seu valor padrão,

- Então a lista de imóveis deve tornar a exibir os imóveis.

Cenário 6: Limite de Paginação

- Dado que a busca retornou mais de 10 imóveis

- Quando a lista de imóveis for renderizada na tela,

- Então ela deve exibir exatamente 10 linhas e gerar os controles numéricos de paginação na base do bloco.

Parte inferior do formulário

## LMP-10: USER STORY: Seleção Dinâmica (Master-Detail) e Calculadora de Custos Acessórios

Épico: LMP-4: Core Engine & Ingestão de Dados

Informações principais

Descrição

Parte superior do formulário

Resumo

Como arrematante profissional, ao clicar em um imóvel da tabela, o painel lateral direito deve atualizar os custos adicionais em tempo real. Isso permite avaliar a viabilidade financeira sem mudar de página.

Contexto

O objetivo é melhorar a análise de imóveis durante a navegação na tabela. A atualização deve acontecer no painel lateral direito ao selecionar um imóvel.

Parte inferior do formulário

Critérios de aceite

Parte superior do formulário

Cenário 1: Imóvel selecionado na lista

- Dado que clico na linha de um imóvel na lista

- Quando o evento de clique for disparado,

- Então a linha deve receber destaque visual e o painel direito deve atualizar os dados de acordo com o imóvel selecionado

Parte inferior do formulário

## LMP-11: USER STORY: Persistência de Favoritos com Status de Disponibilidade

Épico: LMP-12: Motor de Automação e Alertas

Informações principais

Descrição

Parte superior do formulário

Resumo

Como usuário do plano pro, quero favoritar um imóvel direto na listagem principal clicando na estrela e gerenciá-lo em uma página dedicada que me diga se ele ainda está ativo na Caixa.

Contexto

A intenção é proteger o tempo do usuário contra imóveis já arrematados.

Parte inferior do formulário

Critérios de aceite

Parte superior do formulário

Cenário 1: Ao clicar na estrela☆ para favoritar um item

- Dado que clico no botão de estrela ☆ de um imóvel no Dashboard

- Quando a ação for computada

- Então o ícone deve mudar para preenchido ★ e o ID do imóvel deve ser inserido na lista Meus Favoritos

Cenário 2: Ao clicar na estrela de um item favoritado para retirá-lo da lista Meus Favoritos

- Dado que clico no botão de estrela ★ de um imóvel no Dashboard

- Quando a ação for computada

- Então o ícone deve mudar para preenchido ☆ e o ID do imóvel deve ser removido na lista Meus Favoritos

Cenário 3: Listar Meus Favoritos

- Dado que clico menu Meus Favoritos

- Quando a ação for computada

- Então a tela deverá carregar a lista dos imóveis que favoritei

Cenário 4: Imóvel favoritado ficou indisponível

- Dado que clico menu Meus Favoritos

- Quando a ação for computada

- Então a tela deverá carregar a lista dos imóveis que favoritei e uma coluna de disponibilidade deverá informar sua indisponibilidadeParte inferior do formulário

## LMP-14: USER STORY: Ingestão de Dados e Parsing Automatizado do CSV da Caixa Econômica

Épico: LMP-4: Core Engine & Ingestão de Dados

Informações principais

Descrição

Parte superior do formulário

Resumo

Como Arquiteto de Soluções do LeilãoPro, quero que o sistema processe automaticamente o arquivo CSV de imóveis da Caixa Econômica Federal.

Contexto

O arquivo CSV usa ponto e vírgula como separador e codificação ISO-8859-1. 
O objetivo é alimentar o Dashboard de Triagem com informações fidedignas.

Parte inferior do formulário

Critérios de aceite

Parte superior do formulário

Cenário 1: Processamento de Cabeçalho e Metadata do Arquivo

- Dado que o administrador do sistema faz o upload do arquivo Lista_imoveis_geral.csv

- Quando o script de ingestão iniciar o processamento

- Então o sistema deve ignorar a primeira linha de metadata de geração ("Lista de Imóveis da Caixa..."), definir a segunda linha como o cabeçalho real (N° do imóvel, UF, Cidade, Bairro, Preço) e remover todos os espaços em branco (trailing spaces) dos nomes das colunas e dos registros de texto.

Cenário 2: Extração Dinâmica do Tipo de Imóvel

- Dado que o arquivo bruto da Caixa não possui uma coluna isolada para o tipo de ativo (os tipos vêm mesclados na coluna Descrição)

- Quando o motor de processamento ler a string da coluna Descrição (Ex: "Terreno, 0.00 de área total...")

- Então ele deve aplicar uma quebra de texto (string split) pela primeira vírgula e isolar o termo inicial (Ex: "Terreno", "Apartamento", "Casa") em uma coluna dedicada chamada Tipo_Extraido no banco de dados para alimentar os seletores de interface.

Cenário 3: Sanitização de Campos Monetários para Cálculos

- Dado que os campos de Preço e Valor de avaliação vêm originalmente formatados no padrão brasileiro de texto (Ex: "64.381,20")

- Quando a rotina de limpeza de dados for executada

- Então o sistema deve converter o separador decimal para o padrão numérico de ponto flutuante (Ex: 64381.20), garantindo que a Calculadora Dinâmica de Custos da SPA consiga efetuar operações aritméticas sem disparar erros de tipo.

Parte inferior do formulário

Parte inferior do formulário